## Slide 1
BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẦN 1
Sinh viên: Nguyễn Ngọc Quang
Nhóm: ???

## Slide 2
Công việc phụ trách trong nhóm:
- Mobile app (android)
- Data pre-processing
Bảng công việc:
Tên công việc | Mô tả | Tình trạng | Ghi chú
Viết backend | Code phần giao tiếp giữa app và server. Vẽ đồ thị tín hiệu. | Doing | 
Giao tiếp Bluetooth | - Code phần kết nối và giao tiếp với NIRScanner | Waiting | Đã xong lần 1, chờ hết dịch để test thiết bị
Viết frontend | - Code giao diện | To Do | 
Tiền xử lí dữ liệu | - Thử các phương pháp chuyển đổi dữ liệu | Doing | Đang tham khảo lý thuyết và ý tưởng trên google

## Slide 3
Khó khăn hiện tại:
Android không kết nối Bluetooth được (không phải error hay exception).
    Thử trên các thiết bị android khác.
    Cần mã PIN của máy NIRScanner.
Có khả năng chuyển sang ios.
    Đã tìm được mã nguồn cũ (chưa test được).