## Slide 1
BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỒ ÁN LẦN 1
Nhóm: Black Underwear

## Slide 2
Bảng phân công chính:
Tên công việc | Người thực hiện | Tình trạng | Ghi chú
Tiền xử lý data |  |  | 
Xây dựng và training model phân loại | Khôi | Done | 
Nghiên cứu document về cách sử dụng cảm biển |  |  | 
Tìm hiểu và phát triển server local chạy trên linux | Khôi | Doing | 
Xây dựng giao diện ứng dụng điện thoại |  |  | 
Xây dựng module giao tiếp giữa điện thoại và cảm biến |  |  | 
Chuyển model trở thành model sử dụng one-shot learning |  |  | 
Lắp rác các module thành một hệ thống hoàn chỉnh | All | To do | 
Kiểm thử hệ thống | All | To do | 

## Slide 3: Tổng quan
Đã hoàn thành được khoảng 50% toàn bộ dự án
Dự kiến công việc tương lai:
Thu thập thêm data để training cũng như là validate
Hoàn thành ứng dụng di động để kiểm thử càng nhanh càng tốt
Nếu có thời gian thì thiết kế một bệ đặt cảm biến để thuận tiện cho quá trình đo đạc